Matriz de Seguridad y Tecnologia para Institucionalizacion de Billu

Version: 1.0 Fecha de corte: 14 de abril de 2026

1. Objetivo

Este documento sirve como base para presentar ante los equipos de Seguridad y Tecnologia el estado tecnico actual de Billu, los componentes construidos, sus riesgos de continuidad y los cambios requeridos para institucionalizar cada modulo y habilitar su paso a produccion formal.

2. Resumen tecnico actual

La solucion Billu hoy opera principalmente sobre:

•	
      Google Apps Script como backend transaccional y capa web interna.

•	
      HTML/CSS/JavaScript renderizado con HtmlService.

•	
      Google Sheets como persistencia principal.

•	
      Google Drive y Google Docs como repositorio documental.

•	
      APIs de Google para analitica, voz, transcripcion y correo.

•	
      Un modulo nuevo de WhatsApp en Node.js + TypeScript + Express, pensado como base de evolucion fuera de Apps Script.

2.1 Tabla resumen ejecutiva

Tema

Situacion actual

Objetivo institucional

Backend principal

Google Apps Script y JavaScript

Migrar modulos criticos a Java/Spring Boot

Modulo WhatsApp

Node.js + TypeScript + Express y PoC previa en Apps Script

Llevar a backend institucional con persistencia formal

Base de datos

Google Sheets como persistencia principal

Migrar dominios criticos a Oracle

Documentos

Google Drive y Google Docs

Integrar con repositorio documental autorizado

Configuracion y secretos

Script Properties y .env

Mover a secret manager corporativo

Autenticacion y accesos

Roles basicos y sesiones locales

Integrar con SSO, IAM y RBAC formal

Jobs y automatizaciones

Triggers de Apps Script

Migrar a scheduler institucional

Logs y auditoria

Hojas y logs aplicativos separados

Centralizar en plataforma de observabilidad / SIEM

Ambientes

Operacion predominantemente en ambiente unico

Separar DEV, QA y PROD

Paso a produccion

Parcialmente funcional, no totalmente institucionalizado

Homologar arquitectura, seguridad, datos y operacion

3. Tabla transversal para Seguridad y Tecnologia

Rubro tecnico

Estado actual

Riesgo / brecha para produccion

Requerimiento de institucionalizacion

Lenguaje y runtime

Google Apps Script y JavaScript; modulo nuevo de WhatsApp en Node.js + TypeScript

Arquitectura mixta, sin estandar corporativo unico

Definir stack objetivo por modulo: Java/Spring Boot para servicios productivos y retiro gradual de Apps Script

Framework backend

Backend principal serverless sobre Apps Script; webhook WhatsApp en Express

Dificulta homologacion de observabilidad, seguridad y SDLC

Migrar servicios criticos a Spring Boot o framework corporativo homologado

Frontend

HTML + CSS + JavaScript embebido en Apps Script

Acoplamiento al backend y menor control de pipeline

Separar frontend en SPA corporativa o mantener UI ligera solo para operacion interna no critica

Persistencia

Google Sheets como base operativa principal

Baja integridad referencial, alta fragilidad ante cambios manuales, poca trazabilidad transaccional

Migrar entidades criticas a Oracle con modelo relacional, constraints, indices, versionado y auditoria

Repositorio documental

Google Drive y Google Docs

Dependencia de workspace y gobierno documental limitado para TI central

Definir repositorio documental institucional o integrar con gestor documental autorizado

Configuracion

Script Properties y .env en Node

Secretos y configuracion dispersos

Mover secretos a Vault o secret manager institucional; parametrizacion por ambiente

Autenticacion

Control por correo y sesion en Apps Script

No esta integrado formalmente a IAM/SSO corporativo

Integrar con LDAP, AD, SSO, OIDC o proveedor corporativo

Autorizacion

Roles basicos ADMIN y OPERATOR

RBAC insuficiente para segregacion de funciones

Definir RBAC por modulo, accion, dato y ambiente

Seguridad de APIs

Webhooks y endpoints expuestos por Apps Script y Express

Controles heterogeneos

Incorporar API Gateway, validacion de firmas, allowlists, rate limit y WAF si aplica

Cifrado en transito

HTTPS por plataforma

No documentado como control formal de arquitectura

Formalizar TLS extremo a extremo y validacion de certificados

Cifrado en reposo

Depende de Google Workspace; no controlado desde aplicacion

Gobierno parcial para datos sensibles

Definir cifrado en base de datos, columnas sensibles y llaves administradas por TI

Logging y auditoria

Auditoria en hoja y logs aplicativos

Auditoria no centralizada y limitada para forense

Enviar logs a SIEM o plataforma corporativa con retencion y correlacion

Observabilidad

Logs basicos; no hay APM formal

Baja deteccion temprana de fallas

Implementar metricas, trazas, tableros y alertas operativas

Continuidad operativa

Triggers de Apps Script y procesos manuales

Dependencia alta de personas y configuracion manual

Definir RTO/RPO, respaldos, monitoreo de jobs y runbooks operativos

Gestion de cambios

Repositorio existente pero despliegue Apps Script especial

Riesgo de cambios manuales en hojas y scripts

CI/CD institucional, control de versiones, aprobaciones y segregacion DEV/QA/PROD

Ambientes

Predomina ambiente unico operativo

Riesgo de pruebas sobre datos o configuracion real

Separar DEV, QA/UAT, PROD con datos y secretos independientes

Calidad y pruebas

Pruebas funcionales mayormente manuales

Riesgo de regresion

Agregar pruebas unitarias, integracion, contrato y smoke tests

Dependencias externas

Google APIs, Meta WhatsApp, OpenAI, Brevo

Riesgo de terceros y cumplimiento

Formalizar inventario de terceros, due diligence, monitoreo y renovacion de credenciales

Programacion y jobs

ScriptApp triggers y procesos temporizados

Baja gobernanza y monitoreo

Migrar jobs a scheduler corporativo, Quartz, Control-M, OCI Scheduler o equivalente

Gobierno de datos

Hojas con operacion manual y datasets historicos

Riesgo de calidad, duplicidad y columnas alteradas

Data model oficial, catalogo, ownership, linaje y controles de calidad

Privacidad y minimizacion

Hay telefonos, correos, clientes y trazabilidad en hojas

Riesgo de sobreexposicion de datos personales

Enmascarar PII en logs, limitar acceso por necesidad y definir retencion

Vulnerabilidades

No se observa pipeline formal de escaneo

Riesgo de librerias vulnerables o malas configuraciones

SAST, DAST, SCA y hardening de configuracion

Respaldo y recuperacion

Respaldado implicitamente por Google y archivos operativos

No existe estrategia documentada por modulo

Respaldos versionados, restauracion probada y evidencia de recuperacion

4. Tabla tecnica por modulo

Modulo

Estado actual / stack

Persistencia actual

Integraciones

Riesgo principal para produccion

Objetivo institucional

Nucleo Control Tower

Google Apps Script, JavaScript, HtmlService

Google Sheets, Script Properties

Google Workspace

Alta dependencia de plataforma no homologada como core backend

Extraer a servicios institucionales y dejar Apps Script solo si se autoriza como capa temporal

Autenticacion y roles

Apps Script con sesiones y roles basicos

Sheets y propiedades

Correo corporativo

Falta SSO, MFA, politicas corporativas y segregacion fina

Integrar con IAM corporativo y RBAC por modulo

Dashboard ejecutivo

Apps Script + HTML embebido

Sheets

Servicios internos del proyecto

Acoplamiento UI-backend y baja trazabilidad de cambios

Separar backend/API y frontend; consumir datos ya institucionalizados

Monitoreo en tiempo real

Apps Script con jobs programados

Sheets de cache y auditoria

GA4, webhook Outlook

Motor de cache manual y operacion dependiente de triggers

Persistir eventos y snapshots en Oracle; scheduler corporativo; alertamiento central

Resumen de cuentas y productos

Apps Script

Hoja Clientes y fuentes satelite

Datasets operativos

Calidad e integridad del dato dependen de estructura manual

Crear modelo maestro de clientes, productos y aperturas en Oracle

Historico de saldos y ventas

Apps Script

Sheets de historicos

Archivos y hojas fuente

Cargas y transformaciones sensibles a formato

Implementar ETL institucional con tablas staging y control de calidad

Correlacion de depositos y cargos

Apps Script

Sheets y caches

Archivos transaccionales

Logica compleja sobre hojas, dificil de auditar

Llevar transacciones y correlaciones a Oracle con procedimientos o servicios batch

Categorizacion de clientes

Apps Script

Sheets de saldos, transacciones y segmentos

Fuentes de clientes y productos

Segmentacion sin versionado formal de reglas

Motor de reglas versionado, tablas de segmentos y salidas auditables

Proyectos y PMO

Apps Script

Sheets

Correo y vistas internas

Menor riesgo tecnico, pero sin controles enterprise

Migrar a Oracle si se institucionaliza como modulo oficial o integrarlo con herramienta PMO existente

Seguimiento de actividades

Apps Script

Sheets

Correo

Riesgo de operacion manual y auditoria limitada

Tabla de tareas, bitacora de cambios y notificaciones institucionales

Audio y minutas

Apps Script

Drive/Docs y metadata en hojas

Speech-to-Text, Drive, Docs

Exposicion documental, plantillas y archivos fuera de gobierno central

Reubicar archivos en repositorio institucional y guardar metadata en Oracle

Agente "Tincho"

Apps Script orientado a tareas

Sheets

TTS y servicios internos

Componente asistido sin marco formal de IA empresarial

Definir guardrails, catalogo de prompts, trazabilidad y aprobacion de uso

Agente de conversion

Parcial / reservado en Apps Script

Sheets

Fuentes comerciales

Modulo no consolidado

Rediseñar sobre arquitectura objetivo antes de productivizar

WhatsApp PoC en Apps Script

Apps Script para validacion rapida

Sheets de log y escalamiento

Meta WhatsApp Cloud API

No apto como base definitiva productiva

Retirar progresivamente y sustituir por servicio backend institucional

WhatsApp nuevo

Node.js, TypeScript, Express

Memoria de proceso; sin DB

Meta WhatsApp Cloud API, OpenAI

Estado conversacional y deduplicacion no persistentes; sin HA

Migrar a Java/Spring Boot, persistir mensajes, handoff y estado en Oracle

Programacion de campanas

Parcial en Apps Script

Sheets

Correo / fuentes comerciales

Configuracion y bitacora no institucionalizadas

Definir motor de campanas, scheduler formal, templates aprobados y trazabilidad

Heatmaps / prototipos

Parcial / reservado

N/A

N/A

No es prioridad productiva

Mantener fuera de alcance inicial

Dataset y utilerias de carga

Apps Script

Sheets y archivos

Archivos CSV/XLSX

Transformaciones dependientes de formato manual

Centralizar ingesta en ETL con staging, validaciones y rechazo controlado

5. Tabla especifica de migracion de Google Sheets a Oracle

Dominio de datos

Situacion actual en Sheets

Modelo objetivo en Oracle

Accion tecnica recomendada

Clientes

Hoja maestra y hojas satelite

CLIENTE, CLIENTE_PRODUCTO, CLIENTE_ESTADO

Diseñar llaves de negocio, historificacion y validacion de duplicados

Saldos historicos

Archivos y hojas de carga

SALDO_DIARIO, SALDO_MENSUAL, SALDO_CORTE

Crear tablas staging, reglas de calidad y carga incremental

Transacciones

CSV/XLSX y hojas temporales

TRANSACCION, TRANSACCION_TIPO, TRANSACCION_FUENTE

Normalizar fechas, montos, origen y claves de cliente

Eventos de enrolamiento

Cache de tiempo real y auditoria

EVENTO_ENROLAMIENTO, EVENTO_AGREGADO_5M, ALERTA_OPERATIVA

Persistir eventos crudos y agregados para observabilidad e historico

Segmentacion

Hojas con clasificacion y exportables

SEGMENTO_CLIENTE, REGLA_SEGMENTACION, OPORTUNIDAD_CROSSSELL

Versionar reglas y resultados por fecha de corrida

Proyectos

Hojas de proyectos, tareas y avances

PROYECTO, TAREA, AVANCE, RESPONSABLE

Mantener auditoria y estados con catálogos

Actividades del equipo

Hojas operativas

ACTIVIDAD, ACTIVIDAD_HISTORICO, RECORDATORIO

Modelar trazabilidad de cambios y SLA

WhatsApp

Logs y escalamiento en sheets o memoria

WA_CONVERSACION, WA_MENSAJE, WA_HANDOFF, WA_ESTADO_FLUJO

Persistir mensajes inbound/outbound, deduplicacion y casos escalados

Campanas

Configuracion y logs en hojas

CAMPANA, CAMPANA_ENVIO, CAMPANA_RESULTADO, PLANTILLA

Separar configuracion, ejecucion y evidencia

Documentos y minutas

Drive/Docs + metadata minima

DOCUMENTO, DOCUMENTO_TIPO, DOCUMENTO_RELACION

Guardar metadata en Oracle y dejar binarios en repositorio documental autorizado

Auditoria

Bitacoras en hojas y logs dispersos

AUDIT_EVENT, JOB_EXECUTION, INTEGRATION_LOG

Unificar auditoria tecnica y funcional

6. Recomendaciones puntuales para Seguridad

Rubro de seguridad

Recomendacion concreta

Identidad y acceso

Integrar con SSO corporativo, MFA y recertificacion periodica de accesos

Secretos

Retirar secretos de Script Properties y .env; usar secreto administrado centralmente

PII

Enmascarar telefono, correo e identificadores en logs y reportes operativos

Trazabilidad

Enviar auditoria y logs a SIEM con correlacion por usuario, modulo y transaccion

Webhooks

Validar firma, origen, replay protection, rate limiting y rotacion de credenciales

Endurecimiento

Deshabilitar accesos anonimos, aplicar listas de control y hardening de headers

Terceros

Formalizar evaluacion de Meta, OpenAI, Google APIs, Brevo y cualquier proveedor adicional

Retencion

Definir politicas de retencion y purga para conversaciones, minutas, tareas y datasets

7. Recomendaciones puntuales para Tecnologia

Rubro de tecnologia

Recomendacion concreta

Arquitectura objetivo

Java/Spring Boot para servicios institucionales; Oracle como persistencia central

Integracion de datos

ETL o microservicios batch con tablas staging, validaciones y carga incremental

Ambientes

Separar DEV, QA y PROD con pipelines y datos controlados

Despliegue

Contenedores, CI/CD, versionado semantico y aprobaciones por ambiente

Scheduler

Sustituir triggers de Apps Script por scheduler institucional

Monitoreo

Centralizar metricas, logs, healthchecks, alertas y capacidad

Resiliencia

Timeouts, retries, circuit breakers y manejo formal de errores de terceros

Modelo de datos

Catalogo de entidades maestras y ownership por dominio

8. Propuesta de ruta de institucionalizacion

1	
      Congelar la estructura funcional actual y definir alcance oficial por modulo.

2	
      Clasificar modulos en tres grupos: productivizar, rediseñar o retirar.

3	
      Diseñar modelo de datos Oracle para clientes, eventos, tareas, campañas y WhatsApp.

4	
      Migrar primero los modulos de mayor criticidad operativa: monitoreo, clientes, historicos, WhatsApp y actividades.

5	
      Integrar identidad, secretos, auditoria y observabilidad antes del paso a produccion.

6	
      Ejecutar pruebas de regresion funcional, seguridad y continuidad operativa.

7	
      Formalizar runbooks, soporte, ownership y matriz RACI por modulo.

9. Mensaje corto para presentar la tabla

Texto sugerido:

"La solucion Billu ya demostro valor funcional y operativo, pero su base actual es predominantemente de prototipado acelerado sobre Google Apps Script y Google Sheets. Para institucionalizarla y llevarla a produccion formal, proponemos homologar arquitectura, seguridad, observabilidad, gobierno de datos y persistencia en Oracle, modulo por modulo, priorizando los componentes con mayor impacto operativo."